EMCOIN

# Kế hoạch chi phí và triển khai EmCoin

Mô hình một người làm chính, ưu tiên 2D, hoàn thành MVP trước 30/11

Bản này thay bảng chi phí cũ bằng ngân sách thực tế hơn: phần lõi tập trung vào gameplay, asset 2D, animation nhẹ, âm thanh và website giới thiệu. Voice và mobile native chỉ mở khi web đã ổn định.

# 1. Kết luận ngân sách

| Gói | Dự toán | Bao gồm |
| --- | --- | --- |
| MVP đến 30/11 | 3–8 triệu VND | AI code, asset 2D/reskin, animation nhẹ, âm thanh cơ bản, QA và hạ tầng đang có |
| Vận hành năm đầu | 7–18 triệu VND | MVP + VPS, backup, domain, monitoring và tool vừa phải |
| Có review chuyên môn | 12–28 triệu VND | Vận hành năm đầu + 1–2 đợt review UI/animation hoặc mua asset chọn lọc |

Chưa tính lương thời gian của dev. Đây là khoảng lập ngân sách, nên chừa 15% dự phòng. Voice service và phí đưa app lên store chưa nằm trong gói lõi.

# 2. Chi phí theo hạng mục

| Hạng mục | Dự toán | Cách dùng thực tế |
| --- | --- | --- |
| AI code và thiết kế | 1,5–3 triệu / 3 tháng | Một coding agent chính; AI hình ảnh cho concept, moodboard và reskin có kiểm soát |
| Asset 2D và reskin | 0,5–2 triệu / 3 tháng | Tự làm là chính; chỉ mua credit, pack hoặc thuê chỉnh sửa khi có điểm nghẽn |
| Animation và VFX 2D | 0,3–1,5 triệu / 3 tháng | Rive/Lottie/CSS/Framer Motion; ưu tiên state nhỏ |
| Âm thanh game | 0–1 triệu / 3 tháng | Nguồn CC0/free + biên tập; AI chỉ dùng khi điều khoản thương mại rõ |
| Hạ tầng | 4–10 triệu / năm | VPS, backup, domain, monitoring; có thể thấp hơn nếu VPS hiện tại đủ |
| Voice và mobile native | 0–6 triệu / năm | Tùy chọn; chỉ làm sau web/PWA và gameplay |
| Review ngắn hạn | 2–8 triệu / đợt | Một buổi audit UI/UX hoặc animation ở mốc quan trọng |

# 3. Bộ công cụ nên dùng

| Nhu cầu | Lựa chọn chính | Quy tắc dùng |
| --- | --- | --- |
| Code và refactor | Coding agent hiện có + model suy luận mạnh | Một agent giữ context repo; model nhanh xử lý test/CSS nhỏ |
| Concept/reskin 2D | Nano Banana/Gemini; image generator | Reference cố định; bản Pro chỉ cho key visual |
| Animation nhân vật | Rive | State machine cho idle, active, success, disabled |
| VFX/UI one-shot | Lottie/dotLottie hoặc CSS/Framer Motion | Toast, sparkle, heal, poison, coin |
| Nhiều particle | Phaser examples hoặc canvas riêng | Chỉ thêm khi CSS/Framer Motion không đủ |
| Audio cleanup | Audacity/ffmpeg + thư viện CC0 | Cắt, normalize, loop, volume group và mute |

Nano Banana là công cụ tạo bản nháp và chỉnh theo reference, không phải dây chuyền xuất bản. Chữ tiếng Việt, viền card, icon và layout cần làm lại bằng code/SVG để tránh lỗi chữ và lệch style.

# 4. Workflow asset 2D

Lập sổ asset: tên file, nguồn, license, được phép sửa hay không, dùng ở component nào.

Chốt art bible một trang: palette, outline, bo góc, bóng, độ dày viền, 3 mood và ví dụ đạt chuẩn.

Tạo 6–12 biến thể bằng cùng bộ reference; chọn 1 hướng rồi mới làm tiếp.

Cleanup thủ công: tách nền, sửa lỗi, dựng text/icon bằng code, kiểm tra tỷ lệ card.

Xuất SVG cho icon, WebP/PNG cho hình; ghi version trong manifest.

QA ở 360, 390, 768 và 1280px; nén trước khi commit, lưu nguồn trong ASSET_LICENSES.md.

# 5. Workflow animation và âm thanh

Mỗi role chỉ cần idle, tới lượt, chọn thành công, disabled và kết thúc.

Rive dành cho trạng thái tương tác; Lottie cho hiệu ứng một lần; CSS/Framer Motion cho popup, card và layout.

Thiết kế animation theo event gameplay: healer, silencer, NTG gửi coin; hủy khi phase đổi.

Âm thanh chia UI, action, phase và ambience; có mute, volume và fallback không âm thanh.

Asset tải ngoài phải lưu license và URL gốc; không dùng CC-BY-NC cho bản thương mại.

# 6. Mô hình làm việc một người

| Chu kỳ | Việc chính | Điều kiện hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Mỗi tuần | 1 mục tiêu gameplay hoặc 1 nhóm component | Có bản chạy được, checklist test và ghi chú lỗi |
| Mỗi 2 tuần | Review flow, mobile, performance và license | Không còn blocker; chốt việc tiếp theo |
| Mỗi tháng | Staging, backup/restore, kiểm tra 5–10 người | Có log thay đổi và rollback được |

Ưu tiên: backend state/persistence → gameplay UX → design system → animation/VFX → voice/mobile.

Không mua nhiều subscription cùng lúc: một tool code, một tool hình ảnh, một tool animation; tháng nào không dùng thì hủy.

Không dùng AI để quyết định license; người làm phải kiểm tra điều khoản trước khi ship.

# 7. Nguồn và repo tham khảo

Rive React: https://github.com/rive-app/rive-react

Lottie/dotLottie: https://docs.lottiefiles.com/en

Phaser examples: https://github.com/phaserjs/examples

Kenney assets/audio: https://kenney.nl/support

Freesound FAQ: https://freesound.org/help/faq/

Nano Banana/Gemini: https://support.google.com/gemini/answer/14286560

# 8. Output cần bàn giao

MVP web chơi được 5–10 người, reconnect và persistence ổn định.

Design tokens, component library, motion guideline và asset license ledger.

Asset 2D đã nén, animation state-based, VFX/audio có nguồn rõ ràng.

Website responsive gồm Giới thiệu, Bộ thẻ và Hướng dẫn.

Tài liệu chạy local, deploy, backup/restore, test matrix và checklist demo.